Universidad Nacional Experimental de Guayana

Ingeniería en Informática

Ingeniería de Software I

INFORME DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE 4 SEMANAS
Metodología Extreme Programming

Proyecto: Soporte Telecom

Docente: Dubraska Roca

Estudiante: Jhordam Aguilera V-30809788

Ciudad Guayana, 4 de septiembre del 2026

# 1. ¿Qué es Extreme Programming (XP)?

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil de desarrollo de software enfocada en la calidad del código y la capacidad de respuesta ante cambios de requisitos. Fue creada por Kent Beck a finales de los años 90 y se destaca por sus prácticas técnicas rigurosas.

## ¿Por qué XP para este proyecto?

El proyecto Soporte Telecom se beneficia de XP por las siguientes razones:

| Razón | Justificación |
| --- | --- |
| Requisitos cambiantes | El soporte al cliente evoluciona rápidamente: nuevos canales, nuevas reglas de negocio, SLAs dinámicos. XP permite adaptarse sin perder calidad. |
| Calidad crítica | Un sistema de soporte con bugs puede causar pérdida de clientes. Las prácticas de XP (TDD, pair programming, CI) aseguran confiabilidad. |
| Integración con múltiples servicios | Supabase, n8n, Vercel, chat en tiempo real. El Continuous Integration de XP integra todo automáticamente. |
| Desarrollador full-stack | Un solo desarrollador con capacidad full-stack puede aplicar todas las prácticas XP de forma autónoma, manteniendo calidad y velocidad. |
| Feedback constante del cliente | El ciclo corto de iteraciones (1 semana) permite validar funcionalidades reales con el Product Owner frecuentemente. |

# 2. Prácticas Clave de XP Aplicadas

XP se compone de 12 prácticas fundamentales. A continuación se detallan las que aplicamos en este proyecto:

| Práctica | Descripción | Aplicación en Soporte Telecom |
| --- | --- | --- |
| TDD | Escribir la prueba antes del código. Ciclo: rojo → verde → refactorizar. | Tests unitarios para hooks (useTickets, useChat), tests de integración con Supabase, tests de componentes UI. |
| Integración Continua | Integrar código al repositorio principal varias veces al día. Automatizar build y tests. | GitHub Actions ejecuta lint + tests en cada commit. Vercel despliega preview automáticamente. |
| Refactorización Continua | Mejorar la estructura del código sin cambiar su comportamiento. | Mejorar abstracciones en lib/supabase/, extraer componentes comunes en components/common/. |
| Small Releases | Entregar versiones pequeñas y funcionales con frecuencia. | Cada sprint entrega un incremento funcional completo, desplegado en staging. |
| Simple Design | El diseño más simple que funcione. No sobre-ingeniar. | Componentes React funcionales, sin patrones innecesarios. Tailwind CSS para estilos consistentes sin frameworks pesados. |
| Full Code Ownership | El desarrollador tiene control total y responsabilidad sobre todo el código del proyecto. | Un solo desarrollador administra toda la base de código: auth, tickets, chat, admin, workflows. |
| Coding Standards | Convenciones de código aplicadas de forma consistente. | TypeScript estricto, ESLint, Prettier. Convenciones de nombrado en componentes, hooks y stores. |
| 40-Hour Week | Mantener ritmo sostenible. No horas extra habituales. | Sprints de 1 semana con carga realista. Buffer de 5 puntos para imprevistos. |
| On-Site Customer | El cliente o representante está disponible para el equipo. | Product Owner disponible para aclaraciones en tiempo real. Demo al final de cada sprint. |
| Planning Game | El cliente prioriza historias por valor de negocio. El desarrollador estima esfuerzo. | Planning al inicio de cada semana. El desarrollador estima con Fibonacci, el PO prioriza. |
| System Metaphor | Una historia simple que explique cómo funciona el sistema. | Soporte Telecom es el canal directo entre clientes y nuestro equipo de soporte, con chat en vivo y seguimiento de incidencias. |

# 3. Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario está lista para ser trabajada cuando:

Tiene un enunciado claro en formato "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]".

Los criterios de aceptación están definidos y medibles.

Se han identificado las dependencias técnicas.

El desarrollador ha estimado el esfuerzo (Story Points).

El diseño/interfaz está definido o es trivial de implementar.

La historia es negociable (no está over-especificada).

# 4. Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario está completada cuando:

El código está escrito y pasa todas las pruebas (TDD rojo → verde → refactor).

Tests unitarios con cobertura mínima del 80%.

Código revisado mediante auto-revisión y verificación de criterios de aceptación.

Integración exitosa con Supabase (Auth, RLS, Realtime).

UI responsiva (desktop + mobile).

Desplegado en staging (Vercel preview).

Documentación de API actualizada (si aplica).

Criterios de aceptación verificados por el Product Owner.

No introduce deuda técnica nueva sin documentar.

# 5. Backlog del Producto

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como cliente, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder al sistema | 5 | Alta |
| US-02 | Como cliente, quiero crear tickets de soporte para reportar incidencias | 8 | Alta |
| US-03 | Como agente, quiero listar y filtrar tickets para gestionar mi carga | 5 | Alta |
| US-04 | Como agente, quiero ver detalles de un ticket y agregar comentarios | 5 | Alta |
| US-05 | Como cliente, quiero ver el historial de mis tickets | 3 | Media |
| US-06 | Como agente, quiero actualizar el estado de un ticket | 3 | Alta |
| US-07 | Como cliente, quiero chatear en tiempo real con un agente | 13 | Alta |
| US-08 | Como agente, quiero gestionar sesiones de chat | 8 | Alta |
| US-09 | Como supervisor, quiero ver el dashboard con métricas | 8 | Alta |
| US-10 | Como cliente, quiero acceder a la base de conocimiento | 5 | Media |
| US-11 | Como admin, quiero gestionar usuarios | 8 | Alta |
| US-12 | Como admin, quiero definir categorías y prioridades | 3 | Media |
| US-13 | Como sistema, quiero auto-asignar tickets a agentes | 5 | Media |
| US-14 | Como sistema, quiero escalar tickets por SLA | 5 | Media |
| US-15 | Como cliente, quiero recibir notificaciones por email | 5 | Media |
| US-16 | Como supervisor, quiero generar reportes de rendimiento | 8 | Media |
| US-17 | Como admin, quiero configurar reglas de SLA | 5 | Media |
| US-18 | Como sistema, quiero un chatbot de nivel 1 | 13 | Baja |
| US-19 | Como agente, quiero ver métricas de desempeño personal | 5 | Baja |
| US-20 | Como admin, quiero auditar acciones críticas | 5 | Baja |

Total estimado: 120 Story Points

# 6. Plan Detallado por Semana

## Semana 1 — Fundamentos + Auth + Tickets

Objetivo: Establecer la base del sistema con autenticación y gestión de tickets.

Story Points: 29

| Día | Actividad | Práctica XP | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Planning Game: estimar y priorizar US-01 a US-06 | Planning Game | Sprint backlog definido |
| Lunes | Configurar CI: GitHub Actions + ESLint + tests | Integración Continua | Pipeline activo |
| Martes | US-01: Auth con Supabase (registro + login + roles) | TDD | Auth funcional |
| Miércoles | US-01: Middleware de protección de rutas | TDD | Rutas protegidas |
| Miércoles | US-02: Crear tickets (form + validación) | TDD + Simple Design | Formulario de tickets |
| Jueves | US-02: Backend de tickets (Supabase + RLS) | TDD + Full Ownership | CRUD de tickets |
| Jueves | US-03: Listar y filtrar tickets (vista agente) | TDD + Refactorización | Vista de tickets |
| Viernes | US-04: Detalle de ticket + comentarios | TDD + Refactorización | Detalle funcional |
| Viernes | US-05 + US-06: Historial + actualizar estado | Full Ownership | Tickets completos |
| Viernes | Sprint Review + Retrospective | Small Releases | Demo + mejoras identificadas |

Prácticas XP activas esta semana:

TDD: Cada funcionalidad tiene su prueba antes del código.

Full Code Ownership: Control total sobre auth, tickets y middleware.

CI: GitHub Actions ejecuta tests en cada commit.

Simple Design: Componentes funcionales sin sobre-ingeniería.

## Semana 2 — Chat en Tiempo Real + Dashboard

Objetivo: Implementar chat bidireccional y panel de métricas.

Story Points: 34

| Día | Actividad | Práctica XP | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Planning Game: US-07 a US-10 | Planning Game | Sprint backlog |
| Lunes | US-07: Diseñar schema de chat (sessions + messages) | Simple Design | Schema aprobado |
| Martes | US-07: Sesiones de chat con Supabase Realtime | TDD | Chat funcional |
| Miércoles | US-07: UI de chat (cliente + agente) | TDD + Simple Design | Interface de chat |
| Jueves | US-08: Gestión de sesiones (agente: aceptar/cerrar) | TDD + Full Ownership | Gestión de chat |
| Jueves | US-09: Dashboard - métricas de tickets | Refactorización | Dashboard v1 |
| Viernes | US-09: Dashboard - métricas de usuarios y chats | TDD | Dashboard completo |
| Viernes | US-10: Base de conocimiento (artículos + categorías) | Simple Design | KB funcional |
| Viernes | Sprint Review + Retrospective | Small Releases | Demo + mejoras |

Prácticas XP activas esta semana:

TDD: Tests de integración para Supabase Realtime.

Full Code Ownership: Control total sobre chat, dashboard y knowledge base.

Refactorización: Optimizar queries de métricas después de implementar.

Simple Design: Interfaces de chat limpias y funcionales.

## Semana 3 — Administración + Automatización

Objetivo: Panel admin y workflows de automatización con n8n.

Story Points: 26

| Día | Actividad | Práctica XP | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Planning Game: US-11 a US-15 | Planning Game | Sprint backlog |
| Lunes | US-11: CRUD de usuarios (admin panel) | TDD | Gestión de usuarios |
| Martes | US-11: Estados de usuario (active/inactive/suspended) | TDD | Estados funcionales |
| Miércoles | US-12: Configurar categorías y prioridades | Simple Design + TDD | Config de tickets |
| Miércoles | US-13: Workflow n8n auto-asignación de tickets | Integración Continua | Workflow activo |
| Jueves | US-14: Workflow n8n escalación por SLA | TDD + Refactorización | Escalación automática |
| Jueves | US-15: Workflow n8n notificaciones por email | Full Ownership | Notificaciones |
| Viernes | Refactorización: extraer helpers comunes | Refactorización | Código más limpio |
| Viernes | Sprint Review + Retrospective | Small Releases | Demo + mejoras |

Prácticas XP activas esta semana:

Integración Continua: Cada workflow de n8n se prueba con datos reales en staging.

Full Code Ownership: Control total sobre admin, usuarios y workflows n8n.

Simple Design: Workflows n8n con nodos claros y documentados.

Refactorización: Extraer helpers compartidos entre admin y dashboard.

## Semana 4 — Reportes + Chatbot + Calidad Final

Objetivo: Cierre del sistema con reportes, chatbot y auditoría.

Story Points: 36

| Día | Actividad | Práctica XP | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Planning Game: US-16 a US-20 | Planning Game | Sprint backlog |
| Lunes | US-16: Módulo de reportes de rendimiento | TDD | Reportes v1 |
| Martes | US-16: Gráficas y exportación de datos | TDD + Refactorización | Reportes completos |
| Miércoles | US-17: Configuración de reglas de SLA | Simple Design + TDD | SLA configurable |
| Miércoles | US-18: Chatbot nivel 1 (intents en n8n) | TDD | Chatbot funcional |
| Jueves | US-19: Métricas de desempeño personal | Full Ownership | Dashboard agente |
| Jueves | US-20: Sistema de auditoría | TDD | Auditoría activa |
| Viernes | Refactorización final + limpieza de código | Refactorización | Código production-ready |
| Viernes | Sprint Review FINAL + Retrospective del proyecto | Small Releases | Demo final + lecciones |

Prácticas XP activas esta semana:

Refactorización: Limpieza de código para producción.

TDD: Tests de regresión para todo el sistema.

Full Code Ownership: Revisión final de todas las partes críticas.

Small Releases: Preparar versión para despliegue a producción.

# 7. Velocidad y Ciclo de Desarrollo XP

| Semana | SP | Historias | Ciclo XP por Día |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 29 | 6 | TDD → Code → Test → Refactor → Commit |
| Semana 2 | 34 | 4 | TDD → Code → Test → Refactor → Commit |
| Semana 3 | 26 | 5 | TDD → Code → Test → Refactor → Commit |
| Semana 4 | 36 | 5 | TDD → Code → Test → Refactor → Commit |

Ciclo diario de desarrollo XP (desarrollador solo):

1. Escribir prueba (falla) — TDD (rojo)

2. Escribir código mínimo (pasa) — TDD (verde)

3. Refactorizar — Refactor

4. Auto-revisión de código — Self-Review

5. Commit + push — CI

6. Integrar + build automático — CI

# 8. Estructura del Proyecto (Full Ownership)

El desarrollador tiene control total sobre todo el código del proyecto:

src/
├── app/
│   ├── (auth)/              # Login, Register → Full Ownership
│   ├── (dashboard)/         # Tickets, Chat, KB → Full Ownership
│   └── admin/               # Admin panel → Full Ownership
├── components/
│   ├── common/              # UI reutilizable → Full Ownership
│   ├── tickets/             # Ticket components → Full Ownership
│   ├── chat/                # Chat components → Full Ownership
│   └── admin/               # Admin components → Full Ownership
├── hooks/                   # useAuth, useTickets, useChat → Full Ownership
├── stores/                  # Zustand stores → Full Ownership
├── lib/
│   └── supabase/            # Client, Server, Middleware → Full Ownership
└── types/                   # TypeScript types → Full Ownership

n8n-workflows/               # Workflows de automatización → Full Ownership
tests/                       # Tests unitarios e integración → Full Ownership

# 9. Pipeline de Integración Continua (Simplificado)

| Trigger | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Commit a main | GitHub Actions: lint + tests | Feedback inmediato al desarrollador |
| Build exitoso | Vercel: build + deploy a staging | Versión preview disponible |
| Merge a main | Vercel: deploy automático | Incremento integrado al sistema |

Herramientas de CI/CD:

GitHub Actions: Lint, typecheck, tests unitarios e integración.

Vercel: Despliegue automático de previews.

Supabase: Migraciones de schema versionadas.

# 10. ¿Por qué XP sobre otras metodologías?

| Aspecto | XP | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfoque principal | Calidad técnica + prácticas de ingeniería | Proceso + gestión de trabajo | Flujo continuo de trabajo |
| Prácticas técnicas | TDD, Self-Review, CI, Refactoring | No prescriptivo | No prescriptivo |
| Duración del ciclo | 1 semana (iteración corta) | 2-4 sprints | Continuo |
| Requisitos | Ambiguos / cambiantes | Medianamente estables | Variables |
| Feedback del cliente | Frecuente (on-site customer) | Al final del sprint | Continuo |
| Mejor para | Proyectos técnicos con equipo pequeño | Proyectos con stakeholders múltiples | Mantenimiento y soporte |

# 11. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación (práctica XP) |
| --- | --- | --- |
| Punto único de fallo (1 desarrollador) | Alto | Documentación completa, tests exhaustivos, TDD para prevenir regresiones. |
| TDD alarga la fase inicial | Medio | TDD reduce bugs en producción un 40%. La inversión se recupera en estabilidad. |
| Sin revisión de código por pares | Medio | Auto-revisión sistemática + pipeline de CI. |
| Product Owner no disponible | Alto | On-site Customer requiere disponibilidad. Establecer horario fijo de consultas. |
| Dependencia de Supabase | Bajo | Full Code Ownership permite investigar alternativas. |
| Sobrecarga de trabajo | Alto | Respetar 40-hour week. Buffer de 5 puntos por sprint. |

# 12. Conclusiones

La metodología Extreme Programming es la elección óptima para Soporte Telecom porque prioriza la calidad del código y la capacidad de adaptación, dos factores críticos en un sistema de soporte en producción.

Resumen del plan de 4 semanas:

Semana 1: Auth + Tickets (29 SP) — Fundamentos del sistema.

Semana 2: Chat + Dashboard (34 SP) — Comunicación en tiempo real.

Semana 3: Admin + Automatización (26 SP) — Gestión y workflows.

Semana 4: Reportes + Chatbot (36 SP) — Inteligencia y cierre.

Próximos pasos:

Aprobar este plan con stakeholders.

Configurar pipeline de CI completo.

Iniciar Semana 1 con Planning Game.